## Slide 1: 宿予約システム
馬郡大誠 清水智也 杉本龍哉 辰己屋善旭 田尻鈴香

## Slide 2: 目次
チームとしての目標
各個人の目標
作成物概要
工夫した点
デモ
苦労した点
今後の課題
学んだ点、よくできた、成長した点。

## Slide 3: 1 チームとしての目標
宿予約システムの導入
管理側・・・管理者のログイン
会員の登録、検索、変更、退会
宿情報の登録、検索、変更、削除
会員側・・・会員の登録、システムへのログイン、会員情報の変更
システムからの退会
宿の検索、宿の予約、予約した宿情報の確認
最低限の機能を実装する

## Slide 4: 2 各個人の目標
馬郡大誠（プロジェクトリーダー）・・・
清水智也（テクニカルリーダー）・・・班員にそれぞれが作成した機能につい て理解してもらう
杉本龍哉（データベースリーダー）・・・
辰己屋善旭（ドキュメントリーダー）・・・設計書の作成
田尻鈴香（テストリーダー）・・・

## Slide 5: 3 作成物概要
・作成した機能
１．管理側の機能・・・管理者のログイン
会員情報の登録、検索、変更、削除
宿情報の登録、検索、変更、削除
２．会員側の機能・・・新規会員登録、システムへのログイン
会員情報の変更、システムからの退会
宿の検索、宿の予約
予約した宿情報の確認

## Slide 6: 4 工夫した点
・要件定義、設計の資料作成に時間をかけた
・作成した資料を基にコードを作成した
・CSSでのデザインの実装

## Slide 7: 5デモ
画面にご注目ください。

## Slide 8: 6 苦労した点
要件定義、設計に時間をかけすぎてコーディングに入るのが遅くなり、
全体的に作業時間がきつくなった。
作成した資料を基にプログラム作っていたが途中で資料にない変更が出てきて
スムーズにプログラム作成が進まなかった。
gitの使い方に慣れるのが遅く、ファイルのデータ共有をするときに
作成したデータが消えてしまうことがあった。
班員それぞれが作成したファイルを合わせたときにデータの違いがあり
プログラムの遷移がうまくいかないことがあった。

## Slide 9: 7 今後の課題
・チームメンバー間の情報共有を適宜行い、
メンバー内で一人しか知らない変更内容などをなくす。
↓
コミュニケーションエラーをなくす
・Javaのコーディングに慣れる

## Slide 10: 8 学んだ点、よくできた、成長した点
学んだ点・・・チームワークの大切さ、チーム内でのコミュニケーション
よくできた点・・・機能要件ないの最低限の機能を実装することが出来た。
成長した点・・・ホウ・レン・ソウをより意識するようになった。

## Slide 11: ご清聴ありがとうございました